# 视觉复检模型阶段进展汇报

核对日期：2026-09-07    适用场景：3–5 分钟工作汇报

一、一句话结论

数据复检整理、人工金标快照和公司 GPU 上的多条训练实验已经完成，工作进入模型效果验证阶段：轻量复检模型已有初步离线结果，Qwen 微调已跑完全部训练步数但评估失败，目前尚未形成通过独立验收的上线模型。

二、阶段进度总览

状态分三类：已完成（绿）、部分完成或存在故障（橙）、未达到验收条件（红）。

| 工作阶段 | 当前状态 | 关键事实与汇报边界 |
| --- | --- | --- |
| 候选框复检与数据整理 | 已完成 | 首轮 755 张图 / 3552 个候选框；第二轮复检 751 个存疑框（判真 196、判假 37、仍存疑 518）。模型标签属于伪标签。 |
| 人工金标与数据快照 | 已完成 | 已形成两版可追溯快照（848 行旧快照、535 框规范化快照），口径不同不能相加；来源和分组仍需补强。 |
| YOLOE 训练链路验证 | 已完成 | 公司 GPU 完成 1 epoch 冒烟训练并保存权重；使用伪标签、跳过验证，不报 mAP 或效果提升。 |
| Qwen QLoRA 微调 | 评估失败 | 训练已跑完：3 epoch、2022/2022 步，checkpoint 已保存；但任务退出码 JOB.exit=1，评估因批大小配置不匹配报错，微调效果尚未验证。 |
| 轻量裁剪复检模型 | 部分完成 | 完成多组 GPU 训练实验，三组随机种子在 94 条人工验证样本上准确率 75.53%–84.04%；结果存在波动，误放行偏高，属小样本实验结果。 |
| Qwen 提示词评估 | 部分完成 | 评估链路已跑通（两版提示词共 876 次调用），但输出全部 uncertain，二分类覆盖为零，业务效果未达标。 |
| 独立测试与上线 | 未验收 | 未达到验收条件：来源审查结论为不具备正式训练和准确率提升申报条件；无通过锁定测试及部署验收的证据，暂无上线日期依据。 |

说明：以上“已训练”“评估失败”“未验收”为三种不同状态——权重训练完成不等于效果通过验证，更不等于达到上线标准。

三、训练结果

3.1 轻量裁剪复检模型（多组种子实验）

同一组 94 条人工验证样本（70 真、24 假），固定阈值 0.5：

| 随机种子 | 判对样本 | 准确率 | 真实目标被判假（误杀） | 假目标被判真（误放行） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 79 / 94 | 84.04% | 5 / 70 = 7.14% | 10 / 24 = 41.67% |
| 7 | 71 / 94 | 75.53% | 10 / 70 = 14.29% | 13 / 24 = 54.17% |
| 123 | 75 / 94 | 79.79% | 7 / 70 = 10.00% | 12 / 24 = 50.00% |

三组准确率简单平均 79.79%；最好一组判对 79/94。

3.2 Qwen 视觉模型 QLoRA 微调

训练：已完成 3 epoch、2022/2022 步微调，checkpoint 已保存，训练事实成立。

评估：任务退出码 JOB.exit=1，评估环节报错（数据整理器只接受 batch size 1），完整任务没有成功收尾，暂不能宣称微调效果已验证。

3.3 Qwen 提示词评估

两版提示词在同一批 438 个候选框上共完成 876 次调用，输出全部 uncertain，即二分类覆盖为零；最新已核到的小集评估 21/21 输出有效，其中 11 条正确、10 条误接受，不能宣布效果达标。

四、结果的使用限制

小样本属性：94 条人工验证样本被三组实验重复使用，不能当作三份独立验证数据；84.04% 只能表述为单次小样本实验结果，不能报成生产准确率。

误放行偏高：三组实验中假目标被判真的比例在 41.67%–54.17%，模型判定尚不稳定。

衡量范围有限：结果只衡量已有候选框的真假判断，不衡量整图漏检或 mAP；增加训练轮数（6→12 epoch）未带来该次实验提升。

数据可信度：来源审查发现任务级跨集合问题（详见第三页），即使图片层面无交叉，也不能据此宣称正式泛化能力。

不能给出提升百分点：旧服务基线与本次实验的分母、数据集合及分组条件不同，必须统一对照后才能比较。

五、当前主要阻塞

1. 缺少可追溯的干净原图（红）

数据审查发现无法取得可读取、可校验的无框原图，标注图与原图的对应关系、坐标映射及任务来源不完整，直接影响金标数据的可信度。

2. 同一任务跨选择集与锁定测试集（红）

30 个可恢复任务中有 22 个同时出现在提示词选择集和锁定测试集，影响 215 张金标输入图中的 198 张，需按任务或更高来源组重建隔离。

3. Qwen 评估故障未收尾（橙）

验证批大小配置与数据整理器约束不匹配导致报错，已有 2022 步权重的基座/微调对照评估尚未补跑。

4. 模型判定不稳定（橙）

轻量模型三组结果波动（75.53%–84.04%）且误放行偏高；提示词调整未证明能稳定改善。

六、下一步建议（待确认）

补齐数据来源：落实干净原图及任务来源的负责人和交付时间，先解决资源再谈排期。

评估故障收尾：修复批大小约束，先验证已有 checkpoint 的加载与推理，再补跑基座与微调模型的同集对照。

重建可信对照：按任务/来源组重建隔离数据集，补充少样本类别与负样本，完成新的盲审人工集。

统一验收口径：统一报告误杀率、误放行率、不确定/人工复核比例和时延；阈值与数据冻结后独立测试，通过后再提出影子验证及上线建议。

目前没有依据承诺固定上线日期；建议先落实原图与来源数据，再给出训练、评估和影子验证的时间安排。

七、一分钟口头汇报稿

这阶段推进视觉复检能力，目标是对现有检测框再判断一次，减少误报。数据侧已完成两轮复检（755 张图、3552 个候选框，第二轮复核 751 个存疑框），并建立了可追溯的人工金标快照。训练侧：轻量复检模型完成多组 GPU 实验，三组种子在 94 条人工验证样本上准确率 75.53% 到 84.04%，最好一组判对 79 条；Qwen 微调已跑完 3 轮、2022 步并保存权重，但评估因配置问题报错，效果尚未闭环。目前卡在两点：一是判定不稳定、误放行偏高；二是缺干净原图、同一任务跨集合，影响结果可信度。下一步先补齐原图和来源、补跑评估、重建隔离数据集，统一验收指标后再决定是否进入影子验证。还没有通过独立验收的上线模型，暂不承诺上线日期。